Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-1 | Sprint Planning y Daily — Sprint 1 | Pablo Baez | 01-09-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E1-H1, E2-H2, E8-H8, E9-H9): 13 tareas, 64 horas estimadas. - Sprint Goal: Implementar el registro e inicio de sesión para los perfiles Pyme y Licitador, estableciendo la base de autenticación de la plataforma. - Reparto de tareas: Pablo (22 h), Daniel (22 h), Gonzalo (20 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T2 de E1-H1 (2 h) · Gonzalo: T4 de E1-H1 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 1 (64 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E1-H1): La Pyme se registra correctamente — 2 h | 01-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E1-H1): La Pyme ingresa un RUT inválido — 2 h | 01-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T4 (E1-H1): El correo ingresado ya está registrado — 2 h | 01-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-2 | Daily Meeting — Día 2 de 9 (Sprint 1) | Daniel Roman | 02-09-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T2 de E1-H1 (2 h) · Gonzalo: T4 de E1-H1 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E1-H1 (3 h) · Daniel: T2 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T4 de E1-H1 (2 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T2 de E1-H1, T4 de E1-H1 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E1-H1): La Pyme se registra correctamente — 3 h | 02-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E1-H1): La Pyme ingresa un RUT inválido — 3 h | 02-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T4 (E1-H1): El correo ingresado ya está registrado — 2 h | 02-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-3 | Daily Meeting — Día 3 de 9 (Sprint 1) | Gonzalo Palacios | 03-09-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E1-H1 (3 h) · Daniel: T2 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T4 de E1-H1 (2 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T2 de E2-H2 (2 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (3 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-001: los tokens JWT no expiran correctamente y dejan sesiones activas indefinidamente. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-001 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E1-H1): La Pyme se registra correctamente — 2 h | 03-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E2-H2): La Pyme ingresa credenciales incorrectas — 2 h | 03-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E2-H2): La Pyme ingresa correctamente — 3 h | 03-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-4 | Daily Meeting — Día 4 de 9 (Sprint 1) | Pablo Baez | 04-09-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T2 de E2-H2 (2 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E2-H2 (2 h, queda terminada) y T1 de E8-H8 (1 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (2 h). - Impedimentos: IMP-001 resuelto: se ajusta la configuración de expiración y renovación del token.

Acuerdos

- Se cierra IMP-001 en el Registro de impedimentos. - Se dan por terminadas las tareas T1 de E1-H1, T2 de E2-H2 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E1-H1): La Pyme se registra correctamente — 3 h | 04-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E2-H2): La Pyme ingresa credenciales incorrectas — 2 h; T1 (E8-H8): El Licitador se registra correctamente — 1 h | 04-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E2-H2): La Pyme ingresa correctamente — 2 h | 04-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-5 | Daily Meeting — Día 5 de 9 (Sprint 1) | Daniel Roman | 07-09-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E2-H2 (2 h, queda terminada) y T1 de E8-H8 (1 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T1 de E8-H8 (2 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (1 h, queda terminada) y T3 de E2-H2 (1 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-002: el formulario de registro acepta RUT con formato inválido. Responsable: Gonzalo.

Acuerdos

- Se registra IMP-002 en el Registro de impedimentos y se asigna a Gonzalo. - Se da por terminada la tarea T1 de E2-H2 (La Pyme ingresa correctamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E1-H1): La Pyme no completó todos los campos obligatorios — 2 h | 07-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E8-H8): El Licitador se registra correctamente — 2 h | 07-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E2-H2): La Pyme ingresa correctamente — 1 h; T3 (E2-H2): La Pyme olvidó su contraseña — 1 h | 07-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-6 | Daily Meeting — Día 6 de 9 (Sprint 1) | Gonzalo Palacios | 08-09-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T3 de E1-H1 (2 h) · Daniel: T1 de E8-H8 (2 h) · Gonzalo: T1 de E2-H2 (1 h, queda terminada) y T3 de E2-H2 (1 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E8-H8 (3 h) · Gonzalo: T3 de E2-H2 (2 h). - Impedimentos: IMP-002 resuelto: se agrega una validación con expresión regular para el RUT chileno.

Acuerdos

- Se cierra IMP-002 en el Registro de impedimentos. - Se da por terminada la tarea T3 de E1-H1 (La Pyme no completó todos los campos obligatorios) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E1-H1): La Pyme no completó todos los campos obligatorios — 3 h | 08-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E8-H8): El Licitador se registra correctamente — 3 h | 08-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T3 (E2-H2): La Pyme olvidó su contraseña — 2 h | 08-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-7 | Daily Meeting — Día 7 de 9 (Sprint 1) | Pablo Baez | 09-09-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T3 de E1-H1 (3 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E8-H8 (3 h) · Gonzalo: T3 de E2-H2 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E8-H8 (2 h) · Daniel: T1 de E8-H8 (2 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E2-H2 (3 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T1 de E8-H8, T3 de E2-H2 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E8-H8): El Licitador ingresa un RUT ya registrado — 2 h | 09-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E8-H8): El Licitador se registra correctamente — 2 h | 09-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T3 (E2-H2): La Pyme olvidó su contraseña — 3 h | 09-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-8 | Daily Meeting — Día 8 de 9 (Sprint 1) | Daniel Roman | 10-09-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E8-H8 (2 h) · Daniel: T1 de E8-H8 (2 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E2-H2 (3 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E8-H8 (2 h, queda terminada) y T3 de E9-H9 (1 h) · Daniel: T1 de E9-H9 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E8-H8 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T2 de E8-H8, T1 de E9-H9 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E8-H8): El Licitador ingresa un RUT ya registrado — 2 h; T3 (E9-H9): El Licitador olvidó su contraseña — 1 h | 10-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E9-H9): El Licitador ingresa correctamente — 3 h | 10-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T3 (E8-H8): El Licitador no completó todos los campos — 2 h | 10-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-9 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 1 | Gonzalo Palacios | 11-09-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E8-H8 (2 h, queda terminada) y T3 de E9-H9 (1 h) · Daniel: T1 de E9-H9 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E8-H8 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E9-H9 (2 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E9-H9 (2 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E8-H8 (2 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados. - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E1-H1, E2-H2, E8-H8, E9-H9) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T3 de E9-H9, T2 de E9-H9, T3 de E8-H8 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 1 con 64 horas estimadas trabajadas. - Se agenda el Sprint Planning del Sprint 2.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E9-H9): El Licitador olvidó su contraseña — 2 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 11-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E9-H9): El Licitador ingresa credenciales incorrectas — 2 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 11-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T3 (E8-H8): El Licitador no completó todos los campos — 2 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 11-09-2026 | Cumplido |