Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-10 | Sprint Planning y Daily — Sprint 2 | Pablo Baez | 14-09-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E3-H3, E10-H10): 8 tareas, 80 horas estimadas. - Sprint Goal: Desarrollar la publicación de licitaciones por parte del Licitador y la búsqueda y filtrado de licitaciones por parte de la Pyme. - Reparto de tareas: Pablo (28 h), Daniel (28 h), Gonzalo (24 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T4 de E3-H3 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 2 (80 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 3 h | 14-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T4 (E3-H3): La búsqueda falla por un error de conexión — 3 h | 14-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 2 h | 14-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-11 | Daily Meeting — Día 2 de 10 (Sprint 2) | Daniel Roman | 15-09-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T4 de E3-H3 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T4 de E3-H3 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T4 de E3-H3 (La búsqueda falla por un error de conexión) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 3 h | 15-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T4 (E3-H3): La búsqueda falla por un error de conexión — 3 h | 15-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 3 h | 15-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-12 | Daily Meeting — Día 3 de 10 (Sprint 2) | Gonzalo Palacios | 16-09-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T4 de E3-H3 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (2 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (2 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 2 h | 16-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 2 h | 16-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 2 h | 16-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-13 | Daily Meeting — Día 4 de 10 (Sprint 2) | Pablo Baez | 17-09-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (2 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (2 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (3 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-003: el filtro por rubro no distingue mayúsculas de minúsculas. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-003 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 3 h | 17-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 3 h | 17-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 3 h | 17-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-14 | Daily Meeting — Día 5 de 10 (Sprint 2) | Daniel Roman | 21-09-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Se retoma el trabajo tras Fiestas Patrias: el viernes 18-09 fue feriado y no se trabajó. - Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Impedimentos: IMP-003 resuelto: se normaliza el texto a minúsculas antes de comparar en la consulta.

Acuerdos

- Se cierra IMP-003 en el Registro de impedimentos. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 3 h | 21-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 3 h | 21-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 2 h | 21-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-15 | Daily Meeting — Día 6 de 10 (Sprint 2) | Gonzalo Palacios | 22-09-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (3 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E3-H3 (2 h, queda terminada) y T3 de E3-H3 (1 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h, queda terminada). - Impedimentos: Se detecta IMP-004: el listado de licitaciones se vuelve lento con más de 50 registros de prueba. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-004 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se dan por terminadas las tareas T1 de E3-H3, T2 de E3-H3 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E3-H3): La Pyme ve el listado de licitaciones — 2 h; T3 (E3-H3): No hay licitaciones que cumplan los filtros — 1 h | 22-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 3 h | 22-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E3-H3): La Pyme filtra por rubro y monto — 2 h | 22-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-16 | Daily Meeting — Día 7 de 10 (Sprint 2) | Pablo Baez | 23-09-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E3-H3 (2 h, queda terminada) y T3 de E3-H3 (1 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E3-H3 (2 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E3-H3 (3 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (3 h). - Impedimentos: IMP-004 sigue en curso (responsable: Pablo).

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T3 de E3-H3 (No hay licitaciones que cumplan los filtros) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E3-H3): No hay licitaciones que cumplan los filtros — 3 h | 23-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 3 h | 23-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E10-H10): El Licitador edita una licitación ya publicada — 3 h | 23-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-17 | Daily Meeting — Día 8 de 10 (Sprint 2) | Daniel Roman | 24-09-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T3 de E3-H3 (3 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T4 de E10-H10 (2 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (2 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (2 h). - Impedimentos: IMP-004 resuelto: se agrega paginación y un índice en la tabla licitacion.

Acuerdos

- Se cierra IMP-004 en el Registro de impedimentos. - Se da por terminada la tarea T1 de E10-H10 (El Licitador pública la licitación correctamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T4 (E10-H10): El Licitador cierra una licitación manualmente — 2 h | 24-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T1 (E10-H10): El Licitador pública la licitación correctamente — 2 h | 24-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E10-H10): El Licitador edita una licitación ya publicada — 2 h | 24-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-18 | Daily Meeting — Día 9 de 10 (Sprint 2) | Gonzalo Palacios | 25-09-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T4 de E10-H10 (2 h) · Daniel: T1 de E10-H10 (2 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T4 de E10-H10 (3 h) · Daniel: T3 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T4 (E10-H10): El Licitador cierra una licitación manualmente — 3 h | 25-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E10-H10): El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre — 3 h | 25-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E10-H10): El Licitador edita una licitación ya publicada — 3 h | 25-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-19 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 2 | Pablo Baez | 26-09-2026 (sáb) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Jornada de recuperación (sábado) del día no trabajado por Fiestas Patrias (18-09). - Avance de la jornada anterior — Pablo: T4 de E10-H10 (3 h) · Daniel: T3 de E10-H10 (3 h) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T4 de E10-H10 (3 h, queda terminada) · Daniel: T3 de E10-H10 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E10-H10 (2 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados. - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E3-H3, E10-H10) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T4 de E10-H10, T3 de E10-H10, T2 de E10-H10 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 2 con 80 horas estimadas trabajadas. - Se agenda el Sprint Planning del Sprint 3.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T4 (E10-H10): El Licitador cierra una licitación manualmente — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 26-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E10-H10): El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 26-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E10-H10): El Licitador edita una licitación ya publicada — 2 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 26-09-2026 | Cumplido |