Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-20 | Sprint Planning y Daily — Sprint 3 | Daniel Roman | 28-09-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E4-H4, E11-H11): 6 tareas, 80 horas estimadas. - Sprint Goal: Implementar el ciclo de postulación: la Pyme postula y el Licitador revisa y selecciona entre las postulaciones recibidas. - Reparto de tareas: Pablo (26 h), Daniel (28 h), Gonzalo (26 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (3 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 3 (80 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 3 h | 28-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E4-H4): La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — 3 h | 28-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H4): La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — 3 h | 28-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-21 | Daily Meeting — Día 2 de 10 (Sprint 3) | Gonzalo Palacios | 29-09-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (3 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (3 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 2 h | 29-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E4-H4): La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — 3 h | 29-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H4): La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — 2 h | 29-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-22 | Daily Meeting — Día 3 de 10 (Sprint 3) | Pablo Baez | 30-09-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (3 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (2 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 3 h | 30-09-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E4-H4): La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — 2 h | 30-09-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H4): La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — 3 h | 30-09-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-23 | Daily Meeting — Día 4 de 10 (Sprint 3) | Daniel Roman | 01-10-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (2 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (2 h, queda terminada) y T2 de E11-H11 (1 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (2 h, queda terminada). - Impedimentos: Se detecta IMP-005: el estado de la postulación no se actualiza de inmediato en el frontend tras ser seleccionada. Responsable: Gonzalo.

Acuerdos

- Se registra IMP-005 en el Registro de impedimentos y se asigna a Gonzalo. - Se dan por terminadas las tareas T3 de E4-H4, T2 de E4-H4 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 2 h | 01-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T3 (E4-H4): La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — 2 h; T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 1 h | 01-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H4): La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — 2 h | 01-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-24 | Daily Meeting — Día 5 de 10 (Sprint 3) | Gonzalo Palacios | 02-10-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T3 de E4-H4 (2 h, queda terminada) y T2 de E11-H11 (1 h) · Gonzalo: T2 de E4-H4 (2 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Impedimentos: IMP-005 resuelto: se corrige la actualización del estado local con la respuesta de la API.

Acuerdos

- Se cierra IMP-005 en el Registro de impedimentos. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 3 h | 02-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 3 h | 02-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 3 h | 02-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-25 | Daily Meeting — Día 6 de 10 (Sprint 3) | Pablo Baez | 05-10-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 3 h | 05-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 3 h | 05-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 3 h | 05-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-26 | Daily Meeting — Día 7 de 10 (Sprint 3) | Daniel Roman | 06-10-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (3 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 2 h | 06-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 3 h | 06-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 2 h | 06-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-27 | Daily Meeting — Día 8 de 10 (Sprint 3) | Gonzalo Palacios | 07-10-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h, queda terminada) y T3 de E11-H11 (1 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (2 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-006: se generan postulaciones duplicadas al hacer doble clic en "Postular". Responsable: Gonzalo. Resuelto el mismo día: se deshabilita el botón mientras la solicitud está en curso.

Acuerdos

- Se registra y cierra IMP-006 en el Registro de impedimentos. - Se da por terminada la tarea T1 de E4-H4 (La Pyme postula correctamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E4-H4): La Pyme postula correctamente — 2 h; T3 (E11-H11): La licitación no tiene postulaciones — 1 h | 07-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 2 h | 07-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 3 h | 07-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-28 | Daily Meeting — Día 9 de 10 (Sprint 3) | Pablo Baez | 08-10-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E4-H4 (2 h, queda terminada) y T3 de E11-H11 (1 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (2 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E11-H11 (2 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E11-H11): La licitación no tiene postulaciones — 2 h | 08-10-2026 | Cumplido |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 3 h | 08-10-2026 | Cumplido |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 2 h | 08-10-2026 | Cumplido |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-29 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 3 | Daniel Roman | 09-10-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T3 de E11-H11 (2 h) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E11-H11 (3 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E11-H11 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T1 de E11-H11 (3 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados. - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E4-H4, E11-H11) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T3 de E11-H11, T2 de E11-H11, T1 de E11-H11 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 3 con 80 horas estimadas trabajadas. - Se agenda el Sprint Planning del Sprint 4.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E11-H11): La licitación no tiene postulaciones — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 09-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E11-H11): El Licitador selecciona a una Pyme — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 09-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E11-H11): El Licitador ve el listado de postulantes — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 09-10-2026 | Planificado |