Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-30 | Sprint Planning y Daily — Sprint 4 | Gonzalo Palacios | 13-10-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- El lunes 12-10 fue feriado, por lo que el sprint comienza el martes 13-10. - Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E5-H5, E12-H12, E13-H13): 9 tareas, 112 horas estimadas. - Sprint Goal: Completar el perfil Administrador (acceso y gestión de la plataforma) y agregar el seguimiento de postulaciones para la Pyme. - Reparto de tareas: Pablo (38 h), Daniel (38 h), Gonzalo (36 h). - Plan de hoy — Pablo: T3 de E5-H5 (4 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E5-H5 (4 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (4 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T3 de E5-H5 (La Pyme no tiene postulaciones registradas) y pasa a pruebas. - Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 4 (112 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T3 (E5-H5): La Pyme no tiene postulaciones registradas — 4 h | 13-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E5-H5): La Pyme ve el listado de sus postulaciones — 4 h | 13-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E5-H5): La Pyme es seleccionada por el Licitador — 4 h | 13-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-31 | Daily Meeting — Día 2 de 9 (Sprint 4) | Pablo Baez | 14-10-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T3 de E5-H5 (4 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E5-H5 (4 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E12-H12 (4 h) · Daniel: T1 de E5-H5 (4 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (4 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E12-H12): El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador — 4 h | 14-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E5-H5): La Pyme ve el listado de sus postulaciones — 4 h | 14-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E5-H5): La Pyme es seleccionada por el Licitador — 4 h | 14-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-32 | Daily Meeting — Día 3 de 9 (Sprint 4) | Daniel Roman | 15-10-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E12-H12 (4 h) · Daniel: T1 de E5-H5 (4 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E12-H12 (5 h) · Daniel: T1 de E5-H5 (2 h, queda terminada) y T2 de E12-H12 (3 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (2 h, queda terminada) y T3 de E12-H12 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T1 de E5-H5, T2 de E5-H5 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E12-H12): El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador — 5 h | 15-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E5-H5): La Pyme ve el listado de sus postulaciones — 2 h; T2 (E12-H12): El Administrador inicia sesión correctamente — 3 h | 15-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E5-H5): La Pyme es seleccionada por el Licitador — 2 h; T3 (E12-H12): El Administrador ingresa credenciales incorrectas — 2 h | 15-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-33 | Daily Meeting — Día 4 de 9 (Sprint 4) | Gonzalo Palacios | 16-10-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E12-H12 (5 h) · Daniel: T1 de E5-H5 (2 h, queda terminada) y T2 de E12-H12 (3 h) · Gonzalo: T2 de E5-H5 (2 h, queda terminada) y T3 de E12-H12 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E12-H12 (1 h, queda terminada) y T2 de E13-H13 (3 h) · Daniel: T2 de E12-H12 (4 h) · Gonzalo: T3 de E12-H12 (4 h, queda terminada). - Impedimentos: Se detecta IMP-007: el sprint queda con sobrecarga: 112 h estimadas frente a 105 h de capacidad del equipo. Responsable: Daniel.

Acuerdos

- Se registra IMP-007 en el Registro de impedimentos y se asigna a Daniel. - Se dan por terminadas las tareas T1 de E12-H12, T3 de E12-H12 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E12-H12): El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador — 1 h; T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 3 h | 16-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E12-H12): El Administrador inicia sesión correctamente — 4 h | 16-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E12-H12): El Administrador ingresa credenciales incorrectas — 4 h | 16-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-34 | Daily Meeting — Día 5 de 9 (Sprint 4) | Pablo Baez | 19-10-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E12-H12 (1 h, queda terminada) y T2 de E13-H13 (3 h) · Daniel: T2 de E12-H12 (4 h) · Gonzalo: T3 de E12-H12 (4 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T2 de E12-H12 (1 h, queda terminada) y T1 de E13-H13 (3 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Impedimentos: IMP-007 sigue en curso (responsable: Daniel).

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T2 de E12-H12 (El Administrador inicia sesión correctamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 4 h | 19-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E12-H12): El Administrador inicia sesión correctamente — 1 h; T1 (E13-H13): El Administrador visualiza el listado de usuarios — 3 h | 19-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E13-H13): El Administrador revisa el registro de ventas — 4 h | 19-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-35 | Daily Meeting — Día 6 de 9 (Sprint 4) | Daniel Roman | 20-10-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T2 de E12-H12 (1 h, queda terminada) y T1 de E13-H13 (3 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (4 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Impedimentos: IMP-007 sigue en curso (responsable: Daniel).

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 4 h | 20-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E13-H13): El Administrador visualiza el listado de usuarios — 4 h | 20-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E13-H13): El Administrador revisa el registro de ventas — 4 h | 20-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-36 | Daily Meeting — Día 7 de 9 (Sprint 4) | Gonzalo Palacios | 21-10-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (4 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E13-H13 (5 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (5 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Impedimentos: IMP-007 sigue en curso (responsable: Daniel). Se detecta IMP-008: la moderación de una licitación reportada no registra qué Administrador ejecutó la acción. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-008 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 5 h | 21-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E13-H13): El Administrador visualiza el listado de usuarios — 5 h | 21-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E13-H13): El Administrador revisa el registro de ventas — 4 h | 21-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-37 | Daily Meeting — Día 8 de 9 (Sprint 4) | Pablo Baez | 22-10-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E13-H13 (5 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (5 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (4 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Impedimentos: IMP-007 sigue en curso (responsable: Daniel). IMP-008 resuelto: se agrega un campo de auditoría con el id del Administrador.

Acuerdos

- Se cierra IMP-008 en el Registro de impedimentos. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 4 h | 22-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E13-H13): El Administrador visualiza el listado de usuarios — 4 h | 22-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E13-H13): El Administrador revisa el registro de ventas — 4 h | 22-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-38 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 4 | Daniel Roman | 23-10-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h) · Daniel: T1 de E13-H13 (4 h) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E13-H13 (4 h, queda terminada) · Daniel: T1 de E13-H13 (4 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E13-H13 (4 h, queda terminada). - Impedimentos: IMP-007 sigue en curso (responsable: Daniel). - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E5-H5, E12-H12, E13-H13) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T2 de E13-H13, T1 de E13-H13, T3 de E13-H13 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 4 con 112 horas estimadas trabajadas. - Se agenda el Sprint Planning del Sprint 5.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E13-H13): El Administrador modera una licitación reportada — 4 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 23-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E13-H13): El Administrador visualiza el listado de usuarios — 4 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 23-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E13-H13): El Administrador revisa el registro de ventas — 4 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 23-10-2026 | Planificado |