Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Sprint 3 — LicitaWatch

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | LicitaWatch |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto LicitaWatch — Plataforma Privada de Gestión de Licitaciones |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual — Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 09-10-2026 |
| Número de iteración / sprint | 3 Sprint |
| Personas convocadas a la reunión | Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios |
| Personas que asistieron a la reunión | Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil. Se realiza en cada iteración (denominada Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review) con el dueño del producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos: lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran implementarse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a esta reunión, por lo que es una oportunidad para que el equipo hable con franqueza de sus éxitos y dificultades, siendo importante analizar el propio desempeño e identificar estrategias de mejora. De forma similar, el Scrum Master puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

Tema del Sprint 3: postulación a licitaciones y selección de postulantes.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué problemas tenemos para progresar correctamente en el último Sprint? | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- | --- |
| - El ciclo completo de postulación (postular → revisar → seleccionar) quedó funcional de extremo a extremo, con los estados Pendiente, Aprobada y Rechazada. - Las pruebas de integración entre licitación y postulación se realizaron dentro del plazo previsto. | - Al seleccionar una Pyme, el estado de la postulación no se actualizaba de forma inmediata en la interfaz (IMP-005). - Se generaban postulaciones duplicadas al hacer doble clic en "Postular" (IMP-006) y no se contempló inicialmente el caso de una licitación sin ninguna postulación recibida. | - La sincronización de estados entre licitación y postulación tomó más tiempo del estimado. - La regla de postulación según el plan (límite mensual) depende de los planes de suscripción, que se construyen recién en el Sprint 5. | - Definir con más detalle los estados posibles y sus transiciones antes de comenzar a programar. - Acordar bloques de horario fijos para el trabajo conjunto y deshabilitar los botones de acción mientras la solicitud está en curso. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.