Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Sprint 4 — LicitaWatch

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | LicitaWatch |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto LicitaWatch — Plataforma Privada de Gestión de Licitaciones |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunión virtual — Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 23-10-2026 |
| Número de iteración / sprint | 4 Sprint |
| Personas convocadas a la reunión | Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios |
| Personas que asistieron a la reunión | Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil. Se realiza en cada iteración (denominada Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review) con el dueño del producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos: lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran implementarse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a esta reunión, por lo que es una oportunidad para que el equipo hable con franqueza de sus éxitos y dificultades, siendo importante analizar el propio desempeño e identificar estrategias de mejora. De forma similar, el Scrum Master puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

Tema del Sprint 4: panel de Administrador y seguimiento de postulaciones.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué problemas tenemos para progresar correctamente en el último Sprint? | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se completó el panel de Administrador (usuarios, licitaciones y ventas) a pesar de ser el sprint de mayor carga hasta ese momento. - El seguimiento de postulaciones para la Pyme quedó funcional y bien integrado con las historias anteriores. | - Se subestimó el esfuerzo real de moderar una licitación reportada; tomó más horas de las estimadas, y la acción no registraba qué Administrador la ejecutó (IMP-008). - La interfaz del panel de Administrador quedó menos pulida de lo esperado por falta de tiempo. | - El sprint excedió la capacidad estimada del equipo (112 horas frente a 105 horas de capacidad), generando sobrecarga (IMP-007). - Tener tres historias de alta estimación en un mismo sprint dificultó mantener el foco del equipo, con solo 9 días hábiles por el feriado del 12-10. | - Evitar agrupar varias historias de alta estimación en un mismo sprint; distribuir mejor la carga entre sprints. - Reservar tiempo explícito para pulir la interfaz, y no solo la lógica funcional de cada historia. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.