## Slide 1
Review Sprint 1
"LICITAWATCH — PLATAFORMA PRIVADA DE GESTIÓN DE LICITACIONES"
01/09/2026 – 12/09/2026 · 9 días hábiles · 64 horas · 4 historias

## Slide 2
SPRINT 1
Agenda
1. Integrantes
2. Objetivos del Sprint
3. Sprint
4. Próximo Sprint
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 3
SPRINT 1
Integrantes
P
Pablo Baez
D
Daniel Roman
G
Gonzalo Palacios
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 4
SPRINT 1
Objetivos del Sprint
1 Registro Pyme
2 Inicio de sesión Pyme
3 Registro Licitador
4 Inicio de sesión Licitador
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 5
SPRINT 1
Registro Pyme
Se implementó el formulario de registro para el perfil Pyme, que guarda la cuenta de acceso y el perfil de la empresa en una sola operación.
Se solicitan razón social, RUT, nombre y correo de contacto, teléfono y contraseña.
Rubro, región, ciudad y tamaño de empresa se eligen desde listas desplegables (catálogos).
Se valida el formato del RUT y que el correo no esté ya registrado.
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 6
SPRINT 1
Inicio de sesión Pyme
Se desarrolló el inicio de sesión para el perfil Pyme, validando credenciales mediante autenticación JWT.
La Pyme ingresa su correo y contraseña para acceder a la plataforma.
Se implementó la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
Al validar las credenciales, se genera un token de acceso (JWT).
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 7
SPRINT 1
Registro Licitador
Se implementó el formulario de registro para el perfil Licitador, con validaciones equivalentes a las del perfil Pyme, adaptadas a una empresa licitadora.
Se solicitan razón social, RUT, nombre y correo de contacto, teléfono, rubro, región y ciudad.
Se valida que el RUT no esté registrado previamente.
El Licitador queda habilitado para publicar licitaciones sin costo.
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 8
SPRINT 1
Inicio de sesión Licitador
Se desarrolló el inicio de sesión para el perfil Licitador, reutilizando la misma lógica de autenticación validada para la Pyme.
El Licitador ingresa con su correo y contraseña.
Se aplican los mismos mecanismos de seguridad (JWT y control de acceso por rol) que en el resto de la plataforma.
Incluye recuperación de contraseña.
LicitaWatch — Review Sprint 1

## Slide 9
Próximo Sprint
Publicación de licitaciones
Búsqueda y filtrado de licitaciones

## Slide 10
MUCHAS GRACIAS