## Slide 1
Review Sprint 2
"LICITAWATCH — PLATAFORMA PRIVADA DE GESTIÓN DE LICITACIONES"
14/09/2026 – 26/09/2026 · 10 días hábiles · 80 horas · 2 historias

## Slide 2
SPRINT 2
Agenda
1. Integrantes
2. Objetivos del Sprint
3. Sprint
4. Próximo Sprint
LicitaWatch — Review Sprint 2

## Slide 3
SPRINT 2
Integrantes
P
Pablo Baez
D
Daniel Roman
G
Gonzalo Palacios
LicitaWatch — Review Sprint 2

## Slide 4
SPRINT 2
Objetivos del Sprint
1 Publicación de licitaciones
2 Búsqueda y filtrado de licitaciones
LicitaWatch — Review Sprint 2

## Slide 5
SPRINT 2
Publicación de licitaciones
Se implementó la publicación de licitaciones por parte del Licitador, permitiendo administrar el ciclo de vida completo de una licitación. Publicar no tiene costo.
El Licitador ingresa título, descripción, rubro, región, presupuesto y fecha de cierre.
Puede editar una licitación mientras esté vigente.
Puede cerrar manualmente una licitación antes de la fecha límite.
LicitaWatch — Review Sprint 2

## Slide 6
SPRINT 2
Búsqueda y filtrado de licitaciones
Se desarrolló la búsqueda y el filtrado de licitaciones publicadas, permitiendo que la Pyme encuentre oportunidades relevantes para su rubro.
Se puede filtrar por rubro y monto estimado; la búsqueda no tiene límite de uso en ningún plan.
Se muestra un mensaje cuando no hay resultados para los filtros aplicados.
Se maneja el caso de error de conexión al servicio.
LicitaWatch — Review Sprint 2

## Slide 7
Próximo Sprint
Postulación a licitaciones
Revisión y selección de postulaciones

## Slide 8
MUCHAS GRACIAS