## Slide 1
Review Sprint 3
"LICITAWATCH — PLATAFORMA PRIVADA DE GESTIÓN DE LICITACIONES"
28/09/2026 – 09/10/2026 · 10 días hábiles · 80 horas · 2 historias

## Slide 2
SPRINT 3
Agenda
1. Integrantes
2. Objetivos del Sprint
3. Sprint
4. Próximo Sprint
LicitaWatch — Review Sprint 3

## Slide 3
SPRINT 3
Integrantes
P
Pablo Baez
D
Daniel Roman
G
Gonzalo Palacios
LicitaWatch — Review Sprint 3

## Slide 4
SPRINT 3
Objetivos del Sprint
1 Postulación a licitaciones
2 Revisión y selección de postulaciones
LicitaWatch — Review Sprint 3

## Slide 5
SPRINT 3
Postulación a licitaciones
Se implementó la postulación de la Pyme a una licitación publicada, validando que la licitación esté vigente y controlando el límite mensual de postulaciones de su plan.
La Pyme postula desde el detalle de la licitación.
No se permite postular a licitaciones cerradas.
Se controla el límite mensual de postulaciones: 3 en el plan Estándar y 7 en Premium.
LicitaWatch — Review Sprint 3

## Slide 6
SPRINT 3
Revisión y selección de postulaciones
Se desarrolló la revisión y selección de postulaciones por parte del Licitador, cerrando el ciclo completo de postulación.
El Licitador visualiza el listado de Pymes postulantes, con estado Pendiente, Aprobada o Rechazada.
Puede seleccionar a la Pyme que ejecutará el servicio licitado, adjudicando la licitación.
Se notifica a la Pyme al ser seleccionada.
LicitaWatch — Review Sprint 3

## Slide 7
Próximo Sprint
Seguimiento de postulaciones
Habilitación e inicio de sesión Administrador
Panel de Administrador

## Slide 8
MUCHAS GRACIAS