## Slide 1
Review Sprint 4
"LICITAWATCH — PLATAFORMA PRIVADA DE GESTIÓN DE LICITACIONES"
13/10/2026 – 23/10/2026 · 9 días hábiles · 112 horas · 3 historias

## Slide 2
SPRINT 4
Agenda
1. Integrantes
2. Objetivos del Sprint
3. Sprint
4. Próximo Sprint
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 3
SPRINT 4
Integrantes
P
Pablo Baez
D
Daniel Roman
G
Gonzalo Palacios
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 4
SPRINT 4
Objetivos del Sprint
1 Seguimiento de postulaciones
2 Habilitación e inicio de sesión Administrador
3 Panel de Administrador
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 5
SPRINT 4
Seguimiento de postulaciones
Se implementó el seguimiento del estado de las postulaciones para la Pyme, permitiendo dar trazabilidad a cada proceso.
La Pyme visualiza el estado de cada postulación: Pendiente, Aprobada o Rechazada.
Se informa cuando no hay postulaciones registradas.
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 6
SPRINT 4
Habilitación e inicio de sesión Administrador
Se desarrolló la habilitación de la cuenta del Administrador y su inicio de sesión, siguiendo el mismo estándar de seguridad del resto de la plataforma.
La cuenta del Administrador se habilita manualmente por el equipo de desarrollo.
El Administrador inicia sesión con sus credenciales asignadas.
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 7
SPRINT 4
Panel de Administrador
Se implementó el panel de administración general de la plataforma, con visibilidad sobre usuarios, licitaciones y ventas.
El Administrador visualiza el listado de usuarios registrados.
Puede moderar una licitación reportada, quedando registrado quién ejecutó la acción.
Puede revisar el registro de ventas y suscripciones.
LicitaWatch — Review Sprint 4

## Slide 8
Próximo Sprint
Suscripción y pago en línea
Documentos adjuntos en licitaciones
Detalle de plan y suscripción

## Slide 9
MUCHAS GRACIAS