Sprint Planning

Sprint 3 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 3 |
| --- | --- |
| Duración | [28-09-2026] — [09-10-2026] (10 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 3)

"Implementar el ciclo de postulación: que la Pyme pueda postular a una licitación publicada, y que el Licitador pueda revisar y seleccionar entre las postulaciones recibidas."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E4-H4 | Como una Pyme, necesito postular a una licitación publicada, con la finalidad de ofrecer mis servicios al Licitador correspondiente. | Postulación exitosa, licitación cerrada, sin plan de suscripción activo. | 5 |
| E11-H11 | Como un Licitador, necesito revisar y seleccionar postulaciones recibidas, con la finalidad de elegir a la Pyme que ejecutará el servicio licitado. | Listado de postulantes, selección de Pyme, sin postulaciones. | 5 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E4-H4 — postular a una licitación publicada

- La Pyme postula correctamente (20h)

- La Pyme intenta postular a una licitación cerrada (10h)

- La Pyme postula sin un plan de suscripción activo (10h)

E11-H11 — revisar y seleccionar postulaciones recibidas

- El Licitador ve el listado de postulantes (16h)

- El Licitador selecciona a una Pyme (18h)

- La licitación no tiene postulaciones (6h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 3: 3 personas trabajando sobre 2 historia(s), 80 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 3: 3 personas × 3,5 h/día × 10 días hábiles = 105 horas.

✓ El sprint se encuentra dentro de la capacidad estimada del equipo (holgura de 25 horas).

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Sincronización de estados entre licitación y postulación: evitar inconsistencias al seleccionar un postulante.

- Se requieren pruebas funcionales del flujo completo: publicar → buscar → postular → seleccionar.

- La regla de postulación según el plan (límite mensual) depende de los planes de suscripción, que se construyen recién en el Sprint 5.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.