Sprint Planning

Sprint 4 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 4 |
| --- | --- |
| Duración | [13-10-2026] — [23-10-2026] (9 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 4)

"Completar el perfil Administrador (acceso y gestión de la plataforma) y agregar el seguimiento de postulaciones para la Pyme."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E5-H5 | Como una Pyme, necesito ver el estado de mis postulaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las licitaciones a las que postulé. | Listado de postulaciones, selección por el Licitador, sin postulaciones. | 3 |
| E12-H12 | Como un Administrador, necesito que se habilite mi cuenta e iniciar sesión con las credenciales asignadas, con la finalidad de acceder al panel de administración de la plataforma. | Habilitación de cuenta, login exitoso, credenciales incorrectas. | 3 |
| E13-H13 | Como un Administrador, necesito supervisar usuarios, licitaciones y ventas de la plataforma, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Listado de usuarios, moderación de licitación, revisión de ventas. | 8 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E5-H5 — ver el estado de mis postulaciones

- La Pyme ve el listado de sus postulaciones (10h)

- La Pyme es seleccionada por el Licitador (10h)

- La Pyme no tiene postulaciones registradas (4h)

E12-H12 — que se habilite mi cuenta e iniciar sesión con las credenciales asignadas

- El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador (10h)

- El Administrador inicia sesión correctamente (8h)

- El Administrador ingresa credenciales incorrectas (6h)

E13-H13 — supervisar usuarios

- El Administrador visualiza el listado de usuarios (20h)

- El Administrador modera una licitación reportada (24h)

- El Administrador revisa el registro de ventas (20h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 4: 3 personas trabajando sobre 3 historia(s), 112 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 4: 3 personas × 3,5 h/día × 9 días hábiles = 94,5 horas.

⚠ El sprint excede la capacidad estimada del equipo por 17,5 horas.

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Exceso de horas respecto a la capacidad del equipo (sobrecarga): es uno de los sprints con mayor carga del proyecto.

- Alcance amplio del panel de Administrador: usuarios, licitaciones y ventas en un mismo sprint.

- El lunes 12-10 es feriado: el sprint inicia el martes 13-10 y tiene 9 días hábiles.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.